# 02 - Alcance preliminar del Proyecto Horizonte

Modernizacion de infraestructura energetica urbana

Caso academico ficticio. Los datos, nombres, cifras y situaciones no corresponden a una operacion real.

Proposito del documento Presentar una base inicial para que el equipo analice el alcance, los entregables, las restricciones y los puntos pendientes del proyecto mediante Microsoft 365 Copilot Chat.

# 1. Contexto y necesidad

• La zona urbana Horizonte Norte ha presentado aumento sostenido de demanda energetica por crecimiento residencial, comercial y de servicios.

• Los equipos instalados en la infraestructura existente operan con margen limitado durante horas de alta demanda.

• La organizacion busca mejorar la confiabilidad del servicio, reducir eventos recurrentes y preparar la infraestructura para crecimiento proyectado.

# 2. Objetivo general

• Estructurar y ejecutar una modernizacion de infraestructura energetica urbana que incremente la confiabilidad operativa, mejore la trazabilidad de activos y fortalezca la capacidad de respuesta ante contingencias.

# 3. Objetivos especificos

• Realizar diagnostico tecnico de equipos, tableros, protecciones y puntos criticos.

• Actualizar componentes priorizados segun criticidad, obsolescencia y disponibilidad presupuestal.

• Definir un plan de intervencion que minimice afectaciones a usuarios y comunidad.

• Integrar seguimiento de riesgos, presupuesto, cronograma y comunicaciones en un tablero de control ejecutivo.

# 4. Alcance incluido

• Levantamiento de informacion tecnica en sitio.

• Revision de inventario de activos y condiciones de operacion.

• Sustitucion de componentes de control y proteccion priorizados.

• Coordinacion con contratistas para actividades especializadas.

• Plan de comunicacion preventiva para comunidad y usuarios cercanos.

• Cierre documental con lecciones aprendidas y recomendaciones de mantenimiento.

# 5. Exclusiones iniciales

• Construccion de una nueva instalacion desde cero.

• Intervenciones fuera del poligono operativo definido para el piloto.

• Cambios tarifarios o decisiones comerciales.

• Compromisos regulatorios no definidos expresamente por el area juridica.

• Adquisiciones no presupuestadas que superen el umbral aprobado.

# 6. Restricciones y supuestos

• La duracion esperada del proyecto es de ocho meses desde su aprobacion formal.

• El presupuesto preliminar es de COP 2.850.000.000.

• La ventana principal de intervencion debera definirse con Operaciones y Comunicaciones.

• Se asume disponibilidad parcial de contratistas especializados durante el segundo trimestre del proyecto.

• El inicio de ejecucion requiere aprobacion del comite directivo y validacion tecnica final.

# 7. Entregables previstos

• Informe de diagnostico tecnico.

• Plan de trabajo y cronograma validado.

• Matriz de riesgos y plan de mitigacion.

• Plan de comunicacion con interesados.

• Registro de compromisos y decisiones.

• Informe ejecutivo de cierre de fase.

# 8. Criterios de aceptacion preliminares

• Diagnostico validado por el area tecnica.

• Cronograma aprobado por las areas involucradas.

• Matriz de riesgos con responsables definidos por rol.

• Presupuesto conciliado con las categorias financieras.

• Comunicaciones preventivas revisadas antes de actividades en campo.

# 9. Informacion faltante

• Fecha exacta de inicio aprobada.

• Nombre de proveedores o contratistas seleccionados.

• Detalle tecnico definitivo de equipos a sustituir.

• Ventanas de intervencion autorizadas.

• Criterios de priorizacion final de activos.

• Responsables nominales de cada frente.

# 10. Interesados preliminares

| Interesado | Rol en el proyecto | Influencia | Necesidad de informacion |
| --- | --- | --- | --- |
| Direccion de Infraestructura | Patrocinio y priorizacion | Alta | Resumen ejecutivo y decisiones requeridas |
| Operacion y Mantenimiento | Viabilidad tecnica y ventanas de intervencion | Alta | Plan operativo y riesgos |
| Finanzas | Control presupuestal | Media | Presupuesto, desviaciones y autorizaciones |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Condiciones seguras de ejecucion | Alta | Matriz de riesgos operativos |
| Gestion Ambiental | Requisitos y controles ambientales | Media | Plan de manejo y comunicaciones |
| Comunidad y usuarios cercanos | Afectacion por actividades programadas | Media | Mensajes claros, fechas y canales de atencion |
| Contratistas | Ejecucion especializada | Alta | Alcance, entregables y condiciones contractuales |

# 11. Notas para trabajo con Copilot

Usar este documento como fuente principal de alcance.

Diferenciar informacion explicita, inferida y no especificada.

No completar vacios con supuestos no indicados.

Validar cualquier recomendacion con el equipo responsable.