# 04 - Transcripcion ficticia de reunion inicial

Comite operativo Proyecto Horizonte - 05/08/2026 - 09:00 a 10:00

Caso academico ficticio. Los datos, nombres, cifras y situaciones no corresponden a una operacion real.

Proposito La transcripcion permite practicar extraccion de decisiones, propuestas, compromisos, riesgos y temas pendientes con Microsoft 365 Copilot Chat.

# Participantes

| Nombre | Rol | Enfoque |
| --- | --- | --- |
| Ana Rojas | Lider de proyecto | Coordina alcance y cronograma |
| Carlos Beltran | Ingenieria | Valida diagnostico tecnico y protecciones |
| Sofia Vargas | Finanzas | Revisa presupuesto y autorizaciones |
| Diego Pardo | Comunicaciones | Gestiona mensajes a comunidad |
| Mariana Torres | SST y ambiente | Revisa requisitos de seguridad y manejo ambiental |
| Javier Ortiz | Operacion | Define ventanas de intervencion |

# Transcripcion

09:00 - Ana Rojas: Buenos dias. El objetivo de esta reunion es revisar la solicitud inicial y definir que informacion necesitamos antes de llevar el caso al comite directivo.

09:03 - Carlos Beltran: Desde ingenieria vemos viable iniciar con un diagnostico en sitio, pero no puedo confirmar el alcance de equipos hasta revisar inventario y mediciones recientes.

09:06 - Sofia Vargas: El presupuesto preliminar de 2.850 millones es una referencia. Necesito validar si la reserva de contingencia esta aprobada o si solo es una estimacion.

09:09 - Diego Pardo: Propongo preparar un mensaje preventivo a comunidad, pero no deberia enviarse hasta tener ventanas de intervencion confirmadas por Operacion.

09:12 - Javier Ortiz: Las ventanas de intervencion no estan aprobadas. Podemos revisar alternativas nocturnas, aunque eso incrementaria costos y requeriria validacion de seguridad.

09:16 - Mariana Torres: No podemos asumir que las actividades son de bajo riesgo. Falta revisar permisos de trabajo, manejo de residuos y plan de atencion de incidentes.

09:20 - Ana Rojas: Entonces queda como decision confirmada que no presentaremos el proyecto como aprobado. Lo presentaremos como iniciativa en estructuracion.

09:24 - Carlos Beltran: Me comprometo a entregar una lista preliminar de informacion tecnica requerida antes del 12 de agosto.

09:28 - Sofia Vargas: Yo revisare el presupuesto y marcare las partidas que requieren soporte documental. Puedo tener un primer comentario el 13 de agosto.

09:32 - Diego Pardo: Para comunicaciones, preparare un borrador de mensaje, pero lo dejare marcado como no emitible hasta que Operacion confirme fechas.

09:36 - Javier Ortiz: No prometo fecha de ventana todavia. Puedo entregar tres alternativas para evaluacion el 16 de agosto.

09:40 - Mariana Torres: Solicito que se incluya una revision SST y ambiental como hito obligatorio antes de cualquier visita a campo.

09:44 - Ana Rojas: Eso lo registramos como requisito pendiente de validacion, no como aprobacion final.

09:48 - Carlos Beltran: Hay un posible riesgo con disponibilidad de equipos. Si el proveedor tarda mas de lo esperado, el cronograma se puede mover varias semanas.

09:52 - Sofia Vargas: Tambien puede haber riesgo financiero si se activa la contingencia sin criterio aprobado.

09:56 - Ana Rojas: Cierro con compromisos: Carlos informacion tecnica al 12 de agosto, Sofia revision presupuestal al 13, Diego borrador no emitible al 14 y Javier alternativas de ventana al 16. La siguiente reunion queda propuesta para el 19 de agosto a las 9:00, pendiente de confirmacion.

# Instruccion para Copilot

Diferencie decisiones confirmadas, propuestas, opiniones, preguntas, preocupaciones, tareas, fechas confirmadas y fechas tentativas. No convierta propuestas en decisiones aprobadas.