PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Planificación, ejecución y cierre de intervenciones operativas

PRO-OPS-12 · Versión 3.1

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Estado | VERSIÓN HISTÓRICA - NO VIGENTE |
| Vigencia | Vigente del 01/03/2024 al 28/02/2026 |
| Fecha de aprobación | 15/02/2024 |
| Área emisora | Dirección de Operaciones y Mantenimiento |
| Clasificación | Uso interno · Documento ficticio para ejercicio formativo |

Nota de uso: Este procedimiento es completamente ficticio. Se diseñó para practicar comparación documental y no sustituye normas, manuales ni procedimientos de una organización real.

# Control del documento

| Rol | Nombre ficticio | Responsabilidad documental |
| --- | --- | --- |
| Elaboró | Natalia Cárdenas · Profesional de Operaciones | Redacción y consistencia técnica |
| Revisó | Elena Ruiz · Coordinadora de Seguridad Operacional | Controles críticos y seguridad |
| Aprobó | Miguel Torres · Director de Operaciones | Autorización de publicación |

## Historial de cambios

| Versión | Vigencia desde | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- |
| 2.0 | 01/06/2021 | Estandarización del formato de programación. |
| 3.0 | 01/08/2023 | Incorporación de validación de seguridad para actividades de riesgo alto. |
| 3.1 | 01/03/2024 | Ajustes de responsables, registro de hallazgos y cierre diario. |

Resumen de esta versión: Consolidación del flujo de programación, autorización, ejecución y cierre. Mantiene aviso previo de 48 horas.

# Contenido

1. Objetivo

2. Alcance

3. Referencias y jerarquía documental

4. Definiciones

5. Roles y responsabilidades

6. Clasificación de impacto

7. Planeación y comunicaciones

8. Autorización de inicio

9. Ejecución y control

10. Registro de hallazgos

11. Cierre y restitución

12. Gestión documental

13. Indicadores

14. Régimen de transición

Anexo A. Lista de verificación

Anexo B. Registro mínimo

Anexo C. Comunicación a usuarios

## 1. Objetivo

Establecer las condiciones para planear, autorizar, ejecutar, controlar y cerrar intervenciones operativas, manteniendo la seguridad, la continuidad del servicio, la trazabilidad de las decisiones y la comunicación oportuna con las partes interesadas.

## 2. Alcance

Aplica a intervenciones operativas programadas sobre infraestructura urbana cuando participe personal propio o contratista y exista posibilidad de indisponibilidad del activo.

Las emergencias se gestionan por el plan de contingencia vigente. El supervisor puede iniciar una actividad urgente de riesgo bajo y formalizar la autorización posteriormente.

No incluye obras civiles mayores ni proyectos de expansión, que se rigen por procedimientos específicos.

## 3. Referencias y jerarquía documental

Este procedimiento se aplica junto con el plan de contingencia, los estándares de seguridad operacional, las instrucciones técnicas del activo y los requisitos contractuales vigentes.

En caso de conflicto, prevalecen los requisitos legales y de seguridad aplicables, seguidos por la versión vigente de este procedimiento y, posteriormente, por sus formatos y anexos.

| Documento relacionado | Uso dentro del procedimiento |
| --- | --- |
| PL-EME-01 Plan de contingencia | Gestión de emergencias, estabilización y recuperación. |
| STD-SST-04 Controles críticos | Trabajo en altura, energía peligrosa, espacios confinados y acceso restringido. |
| MAN-GIO-02 Manual del sistema GIO | Referencia futura; no obligatorio en esta versión. |
| GUI-COM-03 Comunicación comunitaria | Avisos, actualizaciones y cierre de comunicaciones. |

## 4. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Intervención operativa | Actividad planificada o urgente que modifica, inspecciona, mantiene o prueba un activo en servicio o disponible para servicio. |
| Afectación a usuarios | Cambio temporal en continuidad, calidad, acceso, movilidad o condiciones habituales percibidas por usuarios o comunidad. |
| Hallazgo | Condición detectada durante la planeación o ejecución que puede requerir corrección, seguimiento o escalamiento. |
| Evidencia | Registro verificable que demuestra autorización, ejecución, resultado o cierre de una actividad. |
| Ventana de trabajo | Periodo autorizado para preparación, intervención, pruebas y restitución del área o activo. |

## 5. Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- |
| Coordinador de Operaciones | Consolidar el programa semanal, verificar recursos y coordinar avisos a usuarios. |
| Supervisor de turno | Autorizar el inicio, asignar el líder de trabajo y validar el cierre operativo. |
| Líder de trabajo | Ejecutar la lista de chequeo, informar hallazgos y entregar evidencias. |
| Seguridad y Salud | Revisar actividades clasificadas como riesgo alto o con trabajo en altura. |
| Comunicaciones | Emitir avisos cuando se proyecte interrupción superior a 15 minutos o cierre de acceso público. |
| Contratista | Cumplir la autorización, portar documentos y reportar desviaciones al líder de trabajo. |

## 6. Clasificación de impacto

Antes de autorizar la intervención se debe estimar el impacto sobre seguridad, continuidad, activos, usuarios y comunidad.

| Nivel | Criterio orientador | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Bajo | Sin interrupción prevista y controles rutinarios. | Autoriza el supervisor de turno. |
| Medio | Interrupción menor o restricción localizada. | Revisión del coordinador y aviso cuando aplique. |
| Alto | Posible afectación amplia, riesgo crítico o trabajo especial. | Visto bueno de Seguridad y Jefatura de Operaciones. |

## 7. Planeación y comunicaciones

Registrar la solicitud de intervención con mínimo tres días hábiles de anticipación.

Confirmar disponibilidad de materiales, herramientas y personal al menos 24 horas antes.

Definir ventana, activo, alcance, responsable y posible afectación.

Diligenciar la evaluación básica de riesgos en el formato F-OPS-12-01.

Notificar a los usuarios con mínimo 48 horas de anticipación cuando exista afectación prevista.

| Hito | Versión aplicable | Responsable | Evidencia mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitud | T-3 días hábiles | Coordinación | Solicitud y alcance |
| Recursos | T-24 horas | Líder / Almacén | Confirmación de disponibilidad |
| Aviso a usuarios | T-48 horas | Comunicaciones | Mensaje emitido y destinatarios |
| Revisión final | Antes del inicio | Supervisor | Lista de chequeo |

## 8. Autorización de inicio

El supervisor de turno autoriza el inicio mediante correo, firma en el formato o registro en la bitácora.

Para actividades urgentes de riesgo bajo se admite autorización verbal, siempre que se documente antes de finalizar el turno.

Las actividades de riesgo alto requieren visto bueno previo de Seguridad y Salud.

No existe una segunda puerta de decisión obligatoria antes del inicio si la autorización inicial continúa vigente.

Regla de bloqueo: La existencia de una fecha programada no autoriza por sí sola el inicio. Deben cumplirse las condiciones documentales, técnicas y de seguridad aplicables.

## 9. Ejecución y control

Realizar charla previa, delimitar el área y confirmar disponibilidad de equipos de protección.

Registrar hora de inicio en la bitácora física o archivo compartido de la sede.

Ejecutar el alcance autorizado y comunicar al supervisor cualquier variación relevante.

Suspender ante una condición insegura, daño visible o pérdida no prevista del servicio.

Restituir el activo y retirar la señalización una vez terminadas las pruebas funcionales.

| Situación | Respuesta mínima |
| --- | --- |
| Cambio de alcance | Detener el punto afectado y solicitar validación del supervisor. |
| Extensión de ventana | Informar a Operaciones y Comunicaciones cuando exista afectación. |
| Condición insegura | Suspender y aplicar controles antes de continuar. |
| Pérdida de servicio | Activar contingencia, informar y priorizar recuperación. |

## 10. Registro y tratamiento de hallazgos

Los hallazgos se registran en la bitácora de la sede dentro de las 24 horas siguientes.

El registro mínimo incluye fecha, activo, descripción, responsable y acción propuesta.

No se utiliza una taxonomía obligatoria de severidad. El supervisor determina la prioridad con base en su criterio operativo.

Las fotografías son recomendadas, pero no obligatorias para hallazgos sin afectación.

## 11. Cierre y restitución

La ejecución física debe finalizar antes de las 18:00, salvo autorización del jefe de operaciones.

El líder de trabajo entrega el formato de cierre y las evidencias antes de finalizar el turno.

El supervisor valida el cierre dentro de los dos días hábiles siguientes.

Cuando hubo interrupción informada, Comunicaciones emite cierre del evento si el supervisor lo solicita.

| Validación de cierre | Evidencia esperada |
| --- | --- |
| Activo | Prueba funcional, condición final y ausencia de alarmas no previstas. |
| Área | Retiro de herramientas, residuos, barreras temporales y control de accesos. |
| Usuarios | Confirmación de normalización o actualización cuando se emitió aviso. |
| Documentación | Registro completo, hallazgos vinculados y aprobaciones requeridas. |

## 12. Gestión documental y conservación

Los registros deben ser legibles, atribuibles, completos y recuperables durante el periodo definido. No se deben almacenar evidencias operativas únicamente en dispositivos personales o conversaciones informales.

| Registro | Responsable | Repositorio | Retención |
| --- | --- | --- | --- |
| Programa semanal | Coordinador de Operaciones | Carpeta compartida del área | 2 años |
| F-OPS-12-01 Evaluación básica | Líder de trabajo | Archivo de sede | 2 años |
| Bitácora de hallazgos | Supervisor | Bitácora física o digital local | 2 años |
| Formato de cierre | Supervisor | Carpeta compartida del área | 2 años |
| Avisos a usuarios | Comunicaciones | Correo institucional | 1 año |

## 13. Indicadores y seguimiento

| Indicador | Definición | Frecuencia | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento del programa | Intervenciones ejecutadas / intervenciones programadas | Mensual | Coordinación de Operaciones |
| Cierres oportunos | Cierres entregados en el turno / intervenciones ejecutadas | Mensual | Supervisión |
| Eventos no previstos | Número de interrupciones no previstas asociadas a intervenciones | Mensual | Jefatura de Operaciones |

Los resultados se revisan en el comité operativo mensual. Las desviaciones repetitivas requieren plan de mejora y responsable definido.

## 14. Régimen de transición

La versión 3.1 deja de utilizarse para actividades cuya ejecución ocurra desde el 1 de marzo de 2026.

Los registros cerrados bajo esta versión mantienen su periodo de retención original.

Las copias impresas deben marcarse como históricas para evitar su uso operativo.

| Acción de transición | Responsable | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Identificar actividades que cambian de versión | Coordinación de Operaciones | Listado de intervenciones y versión aplicable |
| Conservar los registros cerrados bajo su regla original | Gestión Documental | Índice de expedientes y plazo de retención |
| Retirar o marcar copias impresas no vigentes | Responsables de sede | Registro de retiro o sello de copia histórica |
| Comunicar responsables, fechas y excepciones | Calidad Operacional | Circular y constancia de socialización |

# Anexo A. Lista de verificación previa

| # | Verificación | Resultado / observación |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alcance y activo identificados |  |
| 2 | Ventana y responsables confirmados |  |
| 3 | Recursos confirmados con 24 horas de anticipación |  |
| 4 | Evaluación de riesgos completa |  |
| 5 | Aviso a usuarios emitido con 48 horas cuando aplica |  |
| 6 | Permisos y accesos disponibles |  |
| 7 | Plan de recuperación o reversa disponible | No obligatorio |
| 8 | Autorización de inicio registrada |  |
| 9 | Canales de escalamiento confirmados |  |
| 10 | Equipo conoce criterios de detención |  |

# Anexo B. Contenido mínimo del registro de cierre

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Identificación | Código, activo, ubicación, fecha, ventana y equipo ejecutor. |
| Resultado | Trabajo realizado, pruebas, condición final y desviaciones. |
| Hallazgos | Descripción, clasificación cuando aplica, responsable y plazo. |
| Evidencias | Formato, fotografías o archivos vinculados según la versión. |
| Horario de cierre | Registrar el cierre operativo antes de las 18:00 del día de la intervención. |
| Aprobación | Nombre, rol, fecha y hora de la validación. |

# Anexo C. Contenido mínimo del aviso a usuarios

| Elemento | Contenido |
| --- | --- |
| Motivo | Descripción clara y no técnica de la actividad. |
| Fecha y horario | Inicio, final estimado y posibles actualizaciones. |
| Afectación | Interrupción, restricción de acceso o cambio esperado. |
| Recomendación | Acción concreta que debe realizar el usuario, si aplica. |
| Contacto | Canal institucional autorizado. |
| Cierre | Confirmación de normalización cuando la audiencia lo requiera. |

Fin del documento: PRO-OPS-12 · Versión 3.1 · Vigente del 01/03/2024 al 28/02/2026